# LogiHub Package A - Data & Demand

Table of Contents

# LOGIHUB ONBOARDING PACKAGE — GROUP A: DATA & DEMAND / 로지허브 온보딩 패키지 — 그룹 A: 데이터 및 수요

Welcome to the LogiHub logistics network optimization development team. Your mission is to build a solid data foundation for the entire project—from cleaning the source data (Korean Freight O/D) to modeling dynamic demand over time and product families. 로지허브 물류 네트워크 최적화 개발 팀에 오신 것을 환영합니다. 귀하의 미션은 원천 데이터(한국 화물 O/D) 정제부터 시간 및 제품군에 따른 동적 수요 모델링에 이르기까지 전체 프로젝트를 위한 탄탄한 데이터 기반을 구축하는 것입니다.

Below is a detailed and independent manual so you can get straight to work without waiting for the other two members. 다음은 다른 두 멤버를 기다리지 않고 바로 작업에 착수할 수 있도록 돕는 세부적이고 독립적인 매뉴얼입니다.

## 1. Role & Key Reference Documents / 역할 및 주요 참조 문서

- Mission: Build the Data Pipeline, standardize administrative regions, construct the O/D (Origin/Destination) matrix, and model dynamic Seasonal Demand Profiles by month and product family. 미션: 데이터 파이프라인 구축, 행정 구역 표준화, O/D(출발지/도착지) 매트릭스 구축, 월별 및 제품군별 동적 시즌 수요 프로필 모델링.

- Must-Read Files: 필독 파일:

  - LogiHub_Onboarding_Tong_Quan.md (Project Overview / 프로젝트 개요)

  - LogiHub_Midterm_Plan_3People_18days.md (18-Day Plan / 18일 계획)

  - LogiHub_WBS_Proxy_Engine_Midterm.md (Detailed WBS / 세부 업무 분장)

## 2. Detailed Work Breakdown Structure (WBS) / 세부 업무 분장 (WBS)

You are responsible for programming and completing Parts 1, 2, 3, and 4 of the Engine. 귀하는 엔진의 파트 1, 2, 3, 4를 프로그래밍하고 완료할 책임이 있습니다.

| Task ID / ID | Task Name / 과업명 | Inputs / 입력 | Outputs / 출력 | Technical Guidelines & Notes / 기술 가이드 및 주의 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Read raw datasets / 원천 데이터 세트 로드 | od_clean_long_2023.csv, warehouse_geocoded.csv, warehouse_capacity_17_regions.csv | 3 raw DataFrames in RunContext / RunContext 내 3개 원천 DataFrame | Read directly from the processed files in the data folder. Handle missing columns or formatting errors with explicit Exceptions. / 데이터 폴더에서 이미 전처리된 파일을 직접 읽으십시오. 누락된 열이나 서식 오류는 명시적인 예외 처리(Exception)로 처리하십시오. |
| A2 | Standardize regions + units / 지역 및 단위 표준화 | Raw DataFrames from A1 / A1의 원천 DataFrame | clean_od.csv, clean_warehouse.csv, region_master.py | Align strictly to the 17 administrative regions from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Geocode missing lat/lon with centroid coords. / 국토교통부 기준 17개 고정 행정 구역에 엄격히 맞추십시오. 위경도 누락 시 대표 좌표로 지오코딩을 보완하십시오. |
| A3 | Build 17×17 O/D Matrix / 17×17 O/D 매트릭스 구축 | clean_od.csv | regional_demand.csv, od_matrix_17_region.csv, top_od_lanes.csv | Total demand after aggregation must match original volume (error < 1.0%). Ensure flow equilibrium: Total Inbound = Total Outbound. / 집계 후 총 수요는 원본 물량과 정확히 일치해야 합니다 (오차 < 1.0%). 유량 균형 확보: 총 유입량 = 총 유출량. |
| A4 | Monthly & Product Family Demand / 월간 및 제품군별 수요 생성 | regional_demand.csv, seasonal config in engine/config.py, Group C classifier / regional_demand.csv, engine/config.py의 시즌 설정, 그룹 C 분류기 | monthly_demand_by_region.csv, monthly_demand_by_region_product.csv, seasonal_index.csv | Seasonal indices are HEURISTIC — write disclaimer. Every column’s 12-month average must approximate 1.0 (error ±2.0%). / 시즌 지수는 휴리스틱이므로 면책 조항을 기재하십시오. 각 열의 12개월 평균값 ≈ 1.0 (오차 ±2.0%)이어야 합니다. |
| A5 | CLI build-od command / 독립형 CLI 명령 build-od | data/ folder / data/ 폴더 | 6 output CSV tables + system logs / 6개 출력 CSV 테이블 + 시스템 로그 | Must run 100% independently. Command: python -m engine.cli build-od --input data/ --output output/. / 100% 독립적으로 실행 가능해야 합니다. 실행 명령: python -m engine.cli build-od --input data/ --output output/. |
| A6 | Unit test 4 modules / 4개 모듈 유닛 테스트 | Code A1–A4 / A1–A4 코드 | tests/test_*.py files / tests/test_*.py 파일 | Achieve code coverage ≥ 75%. Cross-validate total inbound = outbound, and average seasonal indices. / 코드 커버리지 75% 이상 달성. 총 유입량 = 유출량 및 평균 시즌 지수를 교차 검증하십시오. |
| A7 | Thesis chapter: Ingestion & Normalization / 논문 보고서 작성: 데이터 및 처리 방법 | Tables + figures from A3, A4 / A3, A4의 테이블 및 그림 출력 | 6-8 Word pages / 6-8페이지 Word 분량 | Explain the Korean Freight O/D data source and O/D matrix formula. Include bar charts and heatmaps. / 한국 화물 O/D 데이터 소스 및 O/D 매트릭스 공식을 설명하십시오. 막대 그래프 및 열지도를 포함하십시오. |
| A8 | Provide Outcome data & Slides / 아웃컴 데이터 및 슬라이드 제공 | Test results / 테스트 결과 | Sections 1, 2, 10a of outcome_sample_full.md + 3-4 PPT slides / outcome_sample_full.md 1, 2, 10a장 + 3-4개 PPT 슬라이드 | Write in SCM Senior Manager tone. Add 1-2 analytical sentences per table. / SCM 시니어 매니저 톤으로 작성하십시오. 표당 1-2문장의 분석을 추가하십시오. |

## 3. Independent Testing & Mocks (No Dependencies) / 독립 테스트 및 모의 데이터 (의존성 없음)

To work completely asynchronously without waiting for Group B or C: 그룹 B나 C를 기다리지 않고 완전히 비동기식으로 작업하려면:

- Use Mock Data: At the Kickoff meeting (May 10), agree on your exact output data schema. Create mock files and place them in the mocks/ folder. 모의 데이터 사용: 킥오프 미팅(5월 10일)에서 출력 데이터 스키마를 확정하십시오. 모의 파일을 생성하여 mocks/ 폴더에 배치하십시오.

- Independent Goal: Group B and C will read from this mocks/ folder. You are free to develop your cleaning algorithms in A1-A4. Once your real code is merged into main, they simply switch from reading mocks to reading your real output. 독립적 목표: 그룹 B와 C는 이 mocks/ 폴더에서 데이터를 읽습니다. 귀하는 A1-A4에서 자유롭게 정제 알고리즘을 개발할 수 있습니다. 실제 코드가 main에 병합되면, 다른 그룹은 모의 데이터 대신 귀하의 실제 출력을 읽도록 전환하기만 하면 됩니다.

- Command to test your module: 모듈 테스트 명령: powershell     python -m engine.cli build-od --input data/ --output output/

## 4. Report & Slide Contributions / 보고서 및 슬라이드 기여

You are the lead author for the following sections: 귀하는 다음 내용의 수석 저자입니다: * Midterm Academic Report (~30 pages): Write the “Data and Processing Methodology” section (6-8 pages). Explain data cleaning, 17-region mapping, and seasonal profiling. 중간고사 학술 보고서 (약 30페이지): “데이터 및 처리 방법론” 섹션(6-8페이지)을 작성하십시오. 데이터 정제, 17개 지역 매핑 및 시즌 프로파일링을 설명하십시오. * SCM Outcome Analysis (15 pages): Fill real data into Sections 1 (Product Lifecycle Segmentation), 2 (Geographic Demand Analysis), and 10a (Seasonal Peak Operations). SCM 아웃컴 분석 (15페이지): 실제 데이터를 1장(제품 수명주기 세분화), 2장(지역별 수요 분석), 10a장(시즌 피크 운영)에 기입하십시오. * Slide Deck: Contribute 3-4 slides covering the raw data flow, O/D matrix heatmap, and seasonal demand segmentation. 슬라이드 덱: 원천 데이터 흐름, O/D 매트릭스 열지도 및 시즌별 수요 세분화를 다루는 3-4개 슬라이드를 기여하십시오.

## 5. Weekly Milestone Checklists / 주차별 마일스톤 체크리스트

### 📌 End of Week 1 (May 16) — Independent Mocks & CLI / 1주 차 말 (5월 16일) — 독립 모의 데이터 및 CLI

- ☐ Lock output schemas (JSON/CSV headers) with the team at Kickoff. / 킥오프 미팅에서 팀과 함께 출력 스키마(JSON/CSV 헤더) 확정.

- ☐ Create mocks/regional_demand.csv and mocks/od_matrix_17_region.csv with sample data. / 샘플 데이터가 포함된 mocks/regional_demand.csv 및 mocks/od_matrix_17_region.csv 생성.

- ☐ Complete raw reading (A1) and geographic normalization (A2). / 원천 로드(A1) 및 지리적 표준화(A2) 완료.

- ☐ Build standalone CLI build-od that successfully outputs 6 mock tables. / 6개 모의 테이블을 성공적으로 출력하는 독립형 CLI build-od 구축.

### 📌 End of Week 2 (May 23) — Core Algorithm & Unit Tests / 2주 차 말 (5월 23일) — 핵심 알고리즘 및 유닛 테스트

- ☐ Complete the 17x17 O/D matrix aggregation algorithm (A3). / 17x17 O/D 매트릭스 집계 알고리즘(A3) 완료.

- ☐ Program the dynamic seasonal and product family demand generator (A4). / 동적 시즌 및 제품군 수요 생성기(A4) 프로그래밍 완료.

- ☐ Write unit tests achieving >75% coverage. / 75% 이상의 커버리지를 달성하는 유닛 테스트 작성.

- ☐ Integrate with real data and cross-validate Total Inbound = Outbound. / 실제 데이터와 통합하고 총 유입량 = 유출량을 교차 검증.

### 📌 End of Week 3 (May 26) — Thesis & Slides / 3주 차 말 (5월 26일) — 논문 및 슬라이드

- ☐ Complete the 6-8 page Word report chapter. / 6-8페이지 분량의 Word 보고서 챕터 작성 완료.

- ☐ Finalize actual data in Outcome Sections 1, 2, 10a. / 아웃컴 1, 2, 10a장의 실제 데이터 확정.

- ☐ Design 3-4 PowerPoint slides. / 3-4개 PPT 슬라이드 디자인 완료.

- ☐ Jointly review the final integrated system. / 최종 통합 시스템 공동 검토.

## 6. Tone Standards & Mandatory Disclaimer / 톤 표준 및 필수 면책 조항

- Tone requirement: Use precise international SCM terminology (e.g., Long-haul transport, Cross-shipping, Seasonal Replenishment, Demand Smoothing, Lead time metrics). 톤 요구 사항: 정확한 국제 SCM 용어를 사용하십시오 (예: 장거리 운송, 교차 배송, 시즌별 보충, 수요 평탄화, 리드 타임 지표).

- Mandatory Disclaimer Rule: Since we use national Korean Freight data as a proxy for unpublished internal shipment data, you MUST insert the exact disclaimer below at the beginning of your academic report: 필수 면책 조항 규칙: 미공개 내부 출고 데이터를 대변하기 위해 국가 한국 화물 데이터를 프록시로 사용하므로, 학술 보고서 시작 부분에 반드시 아래의 면책 조항을 삽입해야 합니다.

- [!IMPORTANT] “This analysis is automatically generated by LogiHub Engine v1.0 running on the public Korean Freight O/D 2023 dataset as a proxy for corporate shipment data. The analytical framework, recommended architecture, and optimization logic are of production-grade quality. All absolute figures are for demonstration purposes only.” “본 분석은 기업 출고 데이터를 대변하기 위해 공개된 한국 화물 O/D 2023 데이터셋을 기반으로 LogiHub 엔진 v1.0에서 자동 생성되었습니다. 분석 프레임워크, 권장 아키텍처 및 최적화 로직은 프로덕션 수준의 품질을 제공합니다. 모든 절대 수치는 데모용으로만 사용됩니다.”