# LogiHub WBS & Midterm Plan

Table of Contents

# PROXY ENGINE WORK DISTRIBUTION (WBS) — MIDTERM MAY 27, 2026 / 프록시 엔진 업무 분장 (WBS) — 중간고사 2026년 5월 27일

This document is the detailed Work Breakdown Structure (WBS) for the 3 groups. The scope is streamlined: only complete the proxy engine v1.0 within 18 days. The production engine and the Vietnam pilot are postponed until after the midterm. 본 문서는 3개 그룹의 세부 업무 분장(WBS)입니다. 범위가 축소되어 18일 이내에 프록시 엔진 v1.0만 완료합니다. 프로덕션 엔진 및 베트남 파일럿은 중간고사 이후로 연기되었습니다.

## 0. LOCKED SCOPE / 합의된 범위

### Within Scope (Must complete before May 27) / 범위 내 (5월 27일 전 완료 필수)

- Proxy engine v1.0: 10 sequential processing modules running end-to-end / 종단 간 실행되는 10개 순차 처리 모듈

- 9 Optimization scenarios (S0–S8): Running in parallel / 병렬로 실행되는 9개 최적화 시나리오

- 6 Cost components: Backed by industry benchmark coefficients / 업계 벤치마크 계수를 기반으로 한 6대 비용 구성 요소

- SCM Strategic Outcome Analysis: 12-15 pages in Markdown format (16 sections) / 12-15페이지 분량의 마크다운 아웃컴 보고서 (16개 장)

- Midterm Thesis Report: ~30 pages in Word format / 약 30페이지 분량의 Word 논문형 보고서

- Presentation Deck: 15-18 PowerPoint slides / 15-18개 슬라이드의 PPT 발표 자료

- Backup live-demo CLI: With a 60-second backup screencast / 60초 백업 화면 녹화가 포함된 CLI 데모

### Out of Scope (Post-midterm Roadmap) / 범위 외 (중간고사 이후 로드맵)

- Production engine with internal corporate shipment data / 기업 내부 출고 데이터를 활용한 프로덕션 엔진 개발

- Vietnam pilot project (signing NDA, ingesting real client data) / 베트남 파일럿 프로젝트 (NDA 체결, 실제 데이터 통합)

- LLM-driven automated executive SCM summaries / LLM 기반 SCM 의사결정 요약 자동 생성

- Provenance tracking (tracing source data for each figure) / 데이터 추적성 확보 (모든 수치의 원천 추적)

- Automated multi-dimensional sensitivity analysis / 자동화된 다차원 민감도 분석

- Machine Learning (ML) classifier replacing rule-based logic / 규칙 기반 로직을 대체할 머신러닝 분류기 도입

- Empirical time-series decomposition for advanced seasonality / 정교한 시계열 분해 기반 시즌 분석

- Self-built frontend interface (AI assistance to generate mock views for midterm) / 자체 웹 프론트엔드 구축 (중간고사용은 AI가 지원)

### Mandatory Disclaimer (Must appear in 3 places) / 필수 면책 조항 (3개 처에 필수 수록)

- Header of outcome_sample_full.md / outcome_sample_full.md 마크다운 보고서 헤더

- Abstract of LogiHub_Midterm_Report.docx / LogiHub_Midterm_Report.docx 보고서 초록

- Slide 3 (Introduction to research scope) / PowerPoint 발표 슬라이드 3장 (연구 범위 소개)

Standard Wording: > “This analysis is automatically generated by LogiHub Engine v1.0 running on the public Korean Freight O/D 2023 dataset as a proxy for corporate shipment data. The analytical framework, recommended architecture, and optimization logic are of production-grade quality. All absolute figures are for demonstration purposes only.” > > “본 분석은 기업 출고 데이터를 대변하기 위해 공개된 한국 화물 O/D 2023 데이터셋을 기반으로 LogiHub 엔진 v1.0에서 자동 생성되었습니다. 분석 프레임워크, 권장 아키텍처 및 최적화 로직은 프로덕션 수준의 SCM 품질을 제공합니다. 모든 절대 수치는 데모용으로만 사용됩니다.”

## 1. GROUP A — DATA & DEMAND / 그룹 A — 데이터 및 수요

Responsible for Engine Parts 1, 2, 3, and 4 (Ingestion, Normalization, O/D Matrix, and Seasonal Demand). 엔진 파트 1, 2, 3, 4 (데이터 로드, 표준화, O/D 매트릭스, 시즌별 수요) 개발을 담당합니다.

Total deliverables: 8 tasks / 총 산출물: 8개 과업

| ID / ID | Task Name / 과업명 | Inputs / 입력 | Outputs / 출력 | Technical Guidelines & Notes / 기술 가이드 및 주의 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Read raw datasets / 원천 데이터 세트 로드 | od_clean_long_2023.csv, warehouse_geocoded.csv, warehouse_capacity_17_regions.csv | 3 raw DataFrames in RunContext / RunContext 내 3개 원천 DataFrame | Use pre-processed files; do not read raw Korean Excel files directly. Implement explicit missing-column exception handling. / 이미 전처리된 파일들을 사용하며, 한국어 원본 엑셀 파일을 직접 읽지 마십시오. 누락된 열 예외 처리를 명시적으로 설계하십시오. |
| A2 | Standardize regions + units / 지역 및 단위 표준화 | Raw DataFrames from A1 / A1의 원천 DataFrame | clean_od.csv, clean_warehouse.csv, region_master.py | Align strictly to the 17 administrative regions from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. No manual additions/deletions. Geocode missing lat/lon with centroid coords. / 국토교통부 기준 17개 고정 지역을 사용하며 임의 가감하지 마십시오. 위경도 누락 시 대표 좌표로 지오코딩을 보완하십시오. |
| A3 | Build 17×17 O/D Matrix / 17×17 O/D 매트릭스 구축 | clean_od.csv | regional_demand.csv, od_matrix_17_region.csv, top_od_lanes.csv | Total demand after aggregation must match original volume (error < 1.0%). Ensure flow equilibrium: Total Inbound = Total Outbound. / 집계 후 총 수요는 원본과 정확히 일치해야 합니다 (오차 < 1.0%). 총 유입량 = 총 유출량의 유량 균형을 보증하십시오. |
| A4 | Monthly & Product Family Demand / 월간 및 제품군별 수요 생성 | regional_demand.csv, seasonal config in engine/config.py, Group C classifier output / regional_demand.csv, engine/config.py 시즌 설정, 그룹 C 분류기 결과 | monthly_demand_by_region.csv, monthly_demand_by_region_product.csv, seasonal_index.csv | Seasonal indices are HEURISTIC — write disclaimer. Every column’s 12-month average must approximate 1.0 (error ±2.0%). / 시즌 지수는 휴리스틱이므로 면책 조항을 기재하십시오. 각 제품군 열의 12개월 평균값 ≈ 1.0 (오차 ±2.0%)을 맞추십시오. |
| A5 | CLI build-od / CLI 독립 명령 build-od | data/ folder / data/ 폴더 | 6 output CSV tables + log outputs / 6개 출력 CSV 테이블 + 로그 출력 | Must run 100% independently of Group B/C. Test via: python -m engine.cli build-od --input ../../logistics_hub_research/data_processed --output output/. / 그룹 B/C 없이 독립적으로 100% 실행 가능해야 합니다. python -m engine.cli build-od --input ../../logistics_hub_research/data_processed --output output/ 명령으로 테스트하십시오. |
| A6 | Unit test 4 modules / 4개 모듈 유닛 테스트 | Code A1–A4 / A1–A4 코드 | tests/test_*.py with coverage ≥ 75% / 커버리지 75% 이상 통과하는 tests/test_*.py | Cross-validate: total inbound = outbound; seasonal indices average ≈ 1.0. / 교차 검증 테스트: 총 유입량 = 유출량; 모든 시즌 지수 열의 평균 ≈ 1.0 인지 검증하십시오. |
| A7 | Thesis chapter: Ingestion & Normalization / 논문 보고서 작성: 데이터 및 처리 방법 | Tables + figures from A3, A4 / A3, A4의 테이블 및 그림 출력 | 6-8 Word pages / 6-8페이지 Word 분량 | Include a 17-region demand bar chart and a top transport corridors heatmap. Include the proxy disclaimer. / 17개 지역 수요 막대 그래프 및 주요 수송 경로 열지도(heatmap)를 포함하십시오. 프록시 면책 조항 필수 수록. |
| A8 | Outcome sections 1, 2, 10a + 3-4 slides / 아웃컴 1, 2, 10a장 작성 및 3-4개 PPT 슬라이드 | Output tables from A3, A4, A6 / A3, A4, A6의 출력 테이블 | Outcome markdown entries + 3-4 PPT slides / 아웃컴 마크다운 텍스트 및 테이블 + 3-4개 PPT 슬라이드 | SCM Senior Manager narrative tone. Every table must have 1-2 analytical sentences. / SCM 시니어 매니저 톤으로 작성하십시오. 각 표마다 1-2줄의 분석 해설 문장을 필수적으로 추가하십시오. |

## 2. GROUP B — COST & OPTIMIZATION / 그룹 B — 비용 및 최적화

Responsible for Engine Parts 6, 7, and 9 (Cost Engine, Capacity Engine, and Multi-Scenario Solver). 엔진 파트 6, 7, 9 (비용 계산, 창고 공수 관리, 다중 시나리오 솔버) 개발을 담당합니다.

Total deliverables: 10 tasks / 총 산출물: 10개 과업

| ID / ID | Task Name / 과업명 | Inputs / 입력 | Outputs / 출력 | Technical Guidelines & Notes / 기술 가이드 및 주의 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Distance matrix / 거리 매트릭스 계산 | clean_warehouse.csv (lat/lon), region_master.py | distance_matrix.csv (region × hub) | Use Haversine geodesic distance formula. Unit: km. / 하버사인 구면 삼각법 공식 사용. 단위: km. |
| B2 | Calculate first 3 cost elements / 초기 3대 비용 구성 요소 계산 | monthly_demand_by_region_product.csv, distance_matrix.csv, config coefficients | transport_cost_by_lane.csv, warehouse_fixed_cost_by_hub.csv, handling_cost_by_product_hub.csv | Transportation (distance x volume), Fixed (static rent), Handling (sorting cost). Coefficients are INDUSTRY BENCHMARKS. Write disclaimer. / 운송(거리x물량), 고정(임대료), 하역(상하역) 비용. 계수는 업계 벤치마크이므로 보고서에 면책 조항을 기재하십시오. |
| B3 | Calculate last 3 cost elements / 후기 3대 비용 구성 요소 계산 | monthly_demand, distance_matrix, unit_value_table, holding_pct_table | inventory_holding_cost_by_month.csv, seasonal_flex_cost.csv, sla_penalty_by_lane.csv | Inventory: Average Stock = 0.5 * Monthly Demand. Flex: monthly overload ≤ 20% uses Overtime, else uses 3PL. SLA: penalty if distance > radius. / 재고: 평균 재고 = 0.5 * 월간 수요. 탄력: 초과 공수 ≤ 20%는 OT 사용, 초과 시 3PL 임대. SLA: 제품별 약정 반경 초과 거리당 페널티 부과. |
| B4 | Refactor 5 optimization solvers / 5개 최적화 모델 리팩토링 | Legacy solvers in models.py / models.py 내 레거시 모델 코드 | engine/optimizer.py with unified solve_* returning SolverResult | Unified solver signatures. P-median, UFLP, CFLP, MCLP, Hybrid-CFLP. Hybrid-CFLP must enforce product_family index and eligibility[j,p] mapping. / 통일된 솔버 인터페이스 설계. Hybrid-CFLP는 제품 제품군 차원 및 eligibility[j,p] 제약 조건을 엄격히 반영해야 합니다. |
| B5 | Warehouse capacity engine / 창고 공수 분석 엔진 | warehouse_capacity_17_regions.csv | effective_capacity_by_hub_month.csv, utilization_by_hub_month.csv, capacity_gap_by_peak_period.csv | Effective Capacity = Base Capacity * (1 + 20% Overtime + 30% 3PL). 5 load states: Surplus, Healthy, Warning, Overloaded, Crisis. Public capacity registry is PROXY. / 실질 공수 = 기본 용량 * (1 + 20% OT + 30% 3PL). 5대 부하 상태(여유, 안정, 경고, 과부하, 위기) 구분. 공공 용량 데이터는 프록시입니다. |
| B6 | 9-Scenario Parallel Runner / 9대 시나리오 병렬 처리 | All inputs from B1–B5 / B1–B5의 모든 가용 데이터 | selected_hubs_by_scenario.csv, scenario_comparison.csv (Cost, SLA, Risk axes) | Use multiprocessing.Pool(4). Enforcement timeout: 20 seconds/scenario. Total run < 90 seconds. Calibration: S3 cost < S0 * 0.85; S6 cost > S3 * 1.15. / multiprocessing.Pool(4) 구현. 시나리오당 타임아웃 20초 제한. 전체 구동 90초 이내 완료. 비용 캘리브레이션: S3 비용 < S0 * 0.85; S6 비용 > S3 * 1.15. |
| B7 | CLI run-scenarios / CLI 독립 명령 run-scenarios | mocks/demand.csv, mocks/warehouse.csv (from kickoff) | 9 scenario JSON logs + scenario_comparison.csv | Must run independently of Group A/C: python -m engine.cli run-scenarios --demand mocks/demand.csv --warehouse mocks/warehouse.csv --output output/. / 그룹 A/C 없이 독립 실행 가능하도록 설계: python -m engine.cli run-scenarios --demand mocks/demand.csv --warehouse mocks/warehouse.csv --output output/. |
| B8 | Calibrate coefficients / 비용 계수 보정 및 교차 검증 | Scenario outputs from B6 / B6에서 연산된 시나리오 출력 | Tuned parameters in config.py / config.py 내 조정된 계수 파라미터 | Calibrate cost ratio linearly against value scales. Target shares: Transport 35-50%, Warehouse Rent 10-20%, Handling 8-15%, Inventory 10-18%, Flex 5-12%, SLA Penalty 3-10%. / 제품가 배율에 대해 비용 비율의 선형성을 확인하십시오. 목표 비용 비중: 운송 35-50%, 고정 임대 10-20%, 하역 8-15%, 재고 10-18%, 탄력 5-12%, SLA 3-10%. |
| B9 | Thesis section: Framework & Outcomes + 4-5 slides / 논문 보고서 작성: 최적화 이론, 9대 실험 결과 + PPT | Parallel outputs, formulas, scenario comparison matrix | 10-12 Word pages + 4-5 PPT slides + outcome data sections 4-11 / 10-12페이지 Word 보고서 + 4-5개 PPT 슬라이드 + Outcome 4-11장 데이터 | Chapter “Theoretical Framework” reviews P-median, UFLP, CFLP, Hybrid-CFLP, and Aggregate Planning. Use Chopra-Meindl and Simchi-Levi for academic citations. / “이론적 배경” 장에서 P-median, UFLP, CFLP, Hybrid-CFLP, 종합 계획 수식을 기술하십시오. Chopra-Meindl, Simchi-Levi 교재를 정식 인용하십시오. |
| B10 | Backup CLI demo video / 백업용 데모 동영상 제작 | Pre-computed scenarios from B6 / B6의 사전 계산된 시나리오 | 60-second live terminal screencast + voice script | Essential backup if Web frontend fails during presentation. Complete before May 25. / 중간고사 구두 발표 당일 프론트엔드 작동 실패에 대비한 터미널 시연 녹화본 (60초). 5월 25일까지 완수하십시오. |

## 3. GROUP C — CLASSIFIER, OUTCOME & REPORT / 그룹 C — 분류, 아웃컴 및 보고서

Responsible for Engine Parts 5, 8, and 10 (Product Classification, Legacy Diagnosis, recommendations, and template-rendering). Serves as Chief Coordinator for unified deliverables. 엔진 파트 5, 8, 10 (제품군 분류, 기존 망 자가진단, 종합 추천 및 템플릿 렌더링)을 담당하며, 전체 최종 산출물 취합을 총괄하는 Project Leader 역할을 겸임합니다.

Total deliverables: 12 tasks / 총 산출물: 12개 과업

| ID / ID | Task Name / 과업명 | Inputs / 입력 | Outputs / 출력 | Technical Guidelines & Notes / 기술 가이드 및 주의 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Rule-based classifier / 7대 규칙 기반 분류기 개발 | od_matrix_17_region.csv from Group A | classifier_rules.json, od_by_product.csv, demand_by_product_region.csv | Rule-based HEURISTIC — write disclaimer. Every lane must map to ≥ 1 rule. Targeted shares: mobile 18-25%, bulky 15-20%, secure 8-12%. / 규칙 기반 휴리스틱이므로 면책 조항을 기재하십시오. 모든 경로는 하나 이상의 규칙과 매칭되어야 합니다. 목표 비중: 모바일 18-25%, 대형 가전 15-20%, 보안 화물 8-12%. |
| C2 | Diagnose current network / 기존 네트워크 자가 진단 | monthly_demand (A), transport_cost_by_lane (B) | 5 tables: current_network_health.csv, high_cost_lanes.csv, overloaded_hubs.csv, etc. | Assume top 3 hubs represent current baseline (S0) — HEURISTIC, write disclaimer. Top 10 high-cost lanes must include ≥ 1 route to Jeju. / 상위 3개 허브를 기존 Baseline(S0) 네트워크로 가정함 (휴리스틱, 면책 조항 필요). 고비용 상위 10개 경로 중 최소 1개 이상은 제주행 노선이어야 합니다. |
| C3 | S3 Hub Role Assignment / S3 허브 역할 지정 | S3 scenario results from Group B | hub_role_assignment.csv | Define ROLE_RULES using location + dominant product family. 6 roles: Metro, Secure, Launch, Bulky, Southern, Central. / 지역 및 우세 제품군 기반의 ROLE_RULES를 통해 6대 허브 역할(수도권, 보안, 런칭, 대형, 남부, 중부)을 정의하십시오. |
| C4 | Seasonal playbook / 시즌별 플레이북 생성 | monthly_demand, scenarios S3/S5, capacity_gap | seasonal_playbook.json (4-5 peak events) | Formulate playbook for 4 SCM stress events: Galaxy launch Q1, appliance Q2-Q3, Q4 promo, semiconductor surge. Each event has 2-3 action points. / 4대 공급망 이벤트(Q1 갤럭시 런칭, Q2-Q3 가전 성수기, Q4 연말 프로모션, 반도체 서지)에 대한 대응책 수립. 이벤트당 2-3개 실행 파일 정의. |
| C5 | Roadmap & Business Case / 로드맵 및 ROI 비즈니스 케이스 수립 | Financial delta S0 vs. S3, hub utilization | implementation_roadmap.json (4 phases), business_case_summary.md | Template-driven ROI calculations. Cost saving ∈ [10.0%, 25.0%]. Prepare a 2-3 sentence executive summary. / 템플릿 기반 ROI 연산. 연간 비용 절감률 범위: ∈ [10.0%, 25.0%]. 경영진용 2-3문장 요약 작성. |
| C6 | Design outcome template / 16개 장 Outcome 템플릿 설계 | Expected outcome layout spec | engine/templates/outcome_template.md containing 50-60 placeholders | Standardize markdown template with placeholders in {{...}} format. Lock in Week 1. Add descriptive comments for each placeholder. / 50-60개 플레이스홀더 {{...}}를 포함하는 마크다운 템플릿 파일 설계. 1주 차에 완성 및 잠금. 각 플레이스홀더마다 대체 설명 주석 작성. |
| C7 | Outcome Engine & Polish / 아웃컴 v1 생성 및 v2 정제 | All outputs from A & B + C6 template | Centerpiece report: outcome_sample_full.md (~12-15 pages) | ★ PROJECT CENTERPIECE. Standalone report compiling all engine outputs. Senior manager narrative style. Add disclaimer to header. Every table needs analysis. / ★ 핵심 종합 산출물. 16개 장을 자동으로 채우는 아웃컴 생성 모듈 개발. SCM 시니어 매니저 톤. 헤더에 프록시 면책 조항 필수. 표당 해석문 작성. |
| C8 | External 3-Question Test / 외부인 대상 3대 질문 이해도 테스트 | Outcome v1 draft from C7 | Test review notes + polished Outcome v2 | Validate with external reader (professor, senior student, or AI). Ensure they can answer in 5 mins: Why 6 hubs? Why Pyeongtaek separate? Which month needs 3PL? Target score: ≥ 2/3. / 외부 독자가 5분 내로 세 질문(왜 6개 허브인가? 왜 평택 분리인가? 몇 월에 3PL이 필요한가?)에 답할 수 있는지 이해도를 검증 및 반영. 목표 점수: 2/3 이상. |
| C9 | CLI render-outcome / CLI 독립 명령 render-outcome | mocks/scenarios.json, mocks/diagnosis.json | outcome_sample_full.md rendered via mocks | Must run 100% independently of Group A/B logic. Command: python -m engine.cli render-outcome --scenarios mocks/scenarios.json --output output/. / 그룹 A/B 없이 독립적으로 100% 실행 가능해야 합니다. python -m engine.cli render-outcome --scenarios mocks/scenarios.json --output output/ 명령으로 테스트하십시오. |
| C10 | Narrative chapters & Slides / 아웃컴 종합 장 및 슬라이드 작성 | Multi-group outputs, C5 roadmap | Outcome sections 0, 3, 8, 10b, 12-16 text + 6-7 PPT slides | Strategic executive narrative. Slides cover: hook, problem diagnosis, core engine architecture, outcome summary, roadmap. / SCM 전략 스토리텔링 중심. 슬라이드: 발표 훅, 문제 진단, 엔진 아키텍처, 아웃컴 프리뷰, 로드맵 포함. |
| C11 | Unified Thesis Report / 종합 Word 논문형 보고서 통합 | Reports from A7, B9, and C’s own chapters | One single Word file LogiHub_Midterm_Report.docx (~30 pages) | Format: A4, Times New Roman 12, APA 7 reference citation style. Cover page, Table of Contents, Page numbers. Proxy disclaimer in abstract. / 표준 A4, Times New Roman 12pt, APA 7 인용 양식. 커버, 목차, 페이지 번호 포함. 초록(abstract)에 프록시 면책 조항 반드시 수록. |
| C12 | Unified Slide Deck & Q&A / 통합 발표 슬라이드 및 Q&A 문서 작성 | All slide contributions from A & B | One master PPT file LogiHub_Midterm_Slide.pptx (15-18 slides) + q_and_a.md | Master presentation timing: 12-15 mins. Slide 3 is dedicated to proxy approach. Slide 14 is dedicated to production roadmap. Disclaimer on Slide 3. / 15-18개 슬라이드의 1개 통합 PPT 발표 파일 + 10개 예상 질문의 q_and_a.md작성. 발표 시간 12-15분 설정. 슬라이드 3에 면책 조항 수록. |

## 4. SHARED COOPERATIVE TASKS / 공동 협력 과업

These tasks require joint efforts from all three members at specific milestones. 특정 마일스톤 달성에서 3인 전원의 공동 노력이 필요한 과업입니다.

| ID / ID | Collaborative Task / 공동 협력 과업 | Inputs / 입력 | Outputs / 출력 | Technical Guidelines & Notes / 기술 가이드 및 주의 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | Lock JSON Data Contract (Week 1 - May 10) / JSON 데이터 규약(Contract) 잠금 (10일 Kickoff) | Engine specifications, preliminary drafts | Schema file: engine_contract.schema.json (tag: v1.0-locked) | To be reviewed and approved by all 3 members at Kickoff. No schema changes are permitted after locking without explicit 1-on-1 approval and channel notice. / Kickoff 미팅에서 3인이 공동으로 확정합니다. 잠금 이후에는 사전 상호 승인 및 채널 공지 없이 데이터 규약을 변경할 수 없습니다. |
| X2 | Generate mock data suite (Week 1 - May 10) / 모의 데이터 묶음(Mock suite) 생성 (10일 Kickoff) | Schemas from X1, 12 intermediate tables | mocks/ folder with 12 mock JSON/CSV files (5-10 rows each) | Created jointly during Kickoff (4 files per member). Ensure all 3 independent CLIs run perfectly using these mock files. / Kickoff 미팅에서 각자 4개씩 분담하여 모의 파일을 수작업 생성합니다. 각자의 독립 CLI가 이 모의 데이터 세트를 입력받아 정상 동작하는지 직접 검증하십시오. |
| X3 | Setup repository & communication / Git 레포지토리 및 협업 채널 개설 | Project WBS parameters | Git repository with branch protection, #logihub-midterm chat channel | Group B sets up Git with branch protection and CI basic test runs. Group C sets up chat channels, pins canonical files, and coordinates weekly meeting agendas. / 그룹 B가 브랜치 보호 및 CI 빌드가 포함된 Git 레포지토리를 개설하고, 그룹 C가 소통 채널을 개설하여 핵심 문서를 고정(pin)합니다. |
| X4 | Disclaimer validation / 면책 조항 필수 수록 검증 | Core deliverables (C7, C11, C12) | Verified deliverables with exact wording in 3 spots | Strictly ensure that the exact standardized proxy disclaimer appears in: (1) outcome_sample_full.md header, (2) Thesis Abstract, (3) Slide 3. / (1) 아웃컴 보고서 헤더, (2) 논문 초록, (3) 발표 PPT 슬라이드 3장에 약정된 면책 문구가 완벽히 기재되어 있는지 3인이 최종 교차 확인합니다. |

## 5. WEEKLY MILESTONE CHECKLISTS / 주차별 마일스톤 체크리스트

### 📌 End of Week 1 (May 16) — CLI working independently with Mocks / 1주 차 말 (5월 16일) — 모의 데이터를 통한 독립 CLI 동작 완료

- ☐ Group A: Ingestion (A1) and Normalization (A2) modules done. CLI build-od (A5) successfully exports 6 tables. / 그룹 A: 데이터 로드(A1) 및 표준화(A2) 완료. CLI build-od(A5) 실행 시 6개 테이블 완벽 출력.

- ☐ Group B: Distance matrix (B1), first 3 cost calculations (B2), and 5 LP model formulations in optimizer.py (B4) done. CLI run-scenarios (B7) successfully solves S0, S2, S3 using mocks. / 그룹 B: 거리(B1), 3대 비용(B2), 5개 최적화 솔버(B4) 완료. CLI run-scenarios(B7) 실행 시 S0, S2, S3 성공적 연산.

- ☐ Group C: Product classifier (C1), outcome template (C6), and CLI render-outcome (C9) done. Reports dummy 16-section markdown file. / 그룹 C: 분류기(C1), 템플릿(C6), CLI render-outcome(C9) 완료. 더미 변수 데이터를 바인딩한 마크다운 보고서 출력.

- ☐ Shared: JSON contract locked (X1), full mock suite created in mocks/ (X2), Git repository & Slack channels ready with base protection rules (X3). / 공동: 데이터 규약 잠금(X1), mocks/ 내 12개 모의 파일 생성(X2), Git 레포지토리 보호 및 CI 작동(X3).

### 📌 End of Week 2 (May 23) — Core logic complete + integrated Outcome v1.5 / 2주 차 말 (5월 23일) — 핵심 엔진 로직 완료 및 아웃컴 v1.5 통합 테스트 통과

- ☐ Group A: Seasonal demand profile and product family distribution logic (A4) done. Unit tests passed with ≥ 75% coverage (A6). / 그룹 A: 시즌 및 제품군별 수요 생성(A4) 완료. 유닛 테스트 커버리지 75% 이상 통과(A6).

- ☐ Group B: Last 3 cost elements (B3) and capacity utilization modules (B5) complete. 9-scenario parallel runner running end-to-end under 90 seconds (B6). Cost coefficients calibrated (B8). / 그룹 B: 후기 3대 비용(B3), 창고 가동률(B5) 완료. 9대 시나리오 병렬 실행 완료 및 실행 속도 90초 이내 보증(B6). 비용 계수 튜닝 완료(B8).

- ☐ Group C: Current network diagnosis (C2), S3 Hub role assigner (C3), seasonal playbook (C4), and Business Case summary (C5) complete. Automated outcome document generator fully functional (C7). Passes 3-question external test (C8). / 그룹 C: 기존 망 진단(C2), 허브 역할 배정(C3), 시즌 플레이북(C4), ROI 비즈니스 케이스(C5) 완료. 아웃컴 자동 렌더링 모듈 정상 동작(C7) 및 이해도 검증 완료(C8).

### 📌 End of Week 3 (May 26) — Polish, Thesis Report & Slides / 3주 차 말 (5월 26일) — 보고서 통합, 슬라이드 윤문, 최종 드라이런

- ☐ Group A: Ingestion & Normalization thesis chapter written (A7). Contribution to outcome sections and 3-4 slides delivered (A8). / 그룹 A: Word 데이터 전문 보고서 작성 완료(A7). 담당 아웃컴 장 및 PPT 3-4 슬라이드 취합 인도(A8).

- ☐ Group B: Optimization thesis chapters written (B9). Slides delivered. Backup live-demo terminal recording completed (B10). / 그룹 B: Word 최적화 이론 보고서 작성 완료(B9). 담당 PPT 슬라이드 취합 인도. 60초 백업 시연 비디오 완료(B10).

- ☐ Group C: Polish outcome_sample_full.md v2. Narrative chapters drafted. Unified thesis report (~30 pages) synthesized (C11). Unified slide deck (~15-18 slides) and Q&A document complete (C12). / 그룹 C: 아웃컴 보고서 최종 정제. 담당 아웃컴 장 작성. 30페이지 분량의 통합 Word 보고서 바인딩(C11). 최종 통합 PPT 발표 장표 및 예상 질의서 완성(C12).

- ☐ Shared: Cross-validate disclaimer is fully visible in all 3 required spots (X4). Final dry-run presentation conducted. / 공동: 필수 3개 처에 프록시 면책 조항(X4) 기재 사실 최종 오프라인 교차 확인 완료. 종합 발표 드라이런 완료.

### 📌 Midterm Presentation Day (May 27) / 중간고사 구두 발표 당일 (5월 27일)

- ☐ Final bug-bash window (9:00 - 11:00 AM) / 최종 마이너 버그 패치 윈도우 (오전 9-11시)

- ☐ Web application URL is open and accessible / 데모 웹 애플리케이션 URL 정상 접속 상태 확인

- ☐ Screencast backup video is open and ready in background player / 백업 화면 녹화 시연 동영상 백그라운드 대기 상태 확보

- ☐ outcome_sample_full.md and JSON response contracts are open in separate browser tabs / 아웃컴 보고서 및 출력 JSON 데이터 터미널 창 미리 띄워두기

- ☐ All 3 members present and dressed professionally / 3인 발표 준비 완료 및 전문가다운 복장 확보

## 6. IMPORTANT NOTES / 핵심 참고 사항

- Mandatory Disclaimer Precision / 면책 조항의 엄격한 준수: Every single disclaimer must use the exact wording defined in Section 0. Do not paraphrase or alter. Consistency is mandatory. 모든 면책 조항은 0장에 명시된 정식 약정 문구를 글자 하나 틀리지 않고 100% 동일하게 사용해야 합니다. 임의 윤문이나 축소 요약을 엄격히 금지합니다.

- Group C Task Volume Balance / 그룹 C 업무량에 대한 협력: Group C bears the largest chunk of execution load (12 tasks compared to A’s 8 and B’s 10) due to their role as report and slide compiler. Members A and B must strictly submit their technical chapters and slides on time to avoid blocking Group C’s integration. 그룹 C는 통합 Word 보고서 작성, 발표 장표 종합 등 최종 취합 역할로 인해 가장 많은 태스크 부하(12개)를 부담합니다. A, B 담당자는 반드시 일정을 엄수하여 파트별 자료를 정시에 인도함으로써 그룹 C가 병목 상태에 빠지지 않도록 적극 협조하십시오.

- Specific Heuristic Disclaimers / 휴리스틱 모듈의 세부 소명: The 4 heuristic-based modules in the engine (Part 4 Seasonal Index, Part 5 Product Classification, Part 6 Cost Coefficients, Part 8 Legacy Base Network) must have their own separate explanatory warning notes inside their respective report methodology chapters. Do not rely solely on the general header disclaimer. 엔진에서 휴리스틱을 사용하는 4개 파트(시즌 지수, 제품 분류 규칙, 비용 계수, 기존 Baseline망 설계)는 총괄 면책 조항 외에도 보고서 본문 방법론에서 각 휴리스틱의 가정과 보정 한계를 개별적으로 명확히 서술해야 합니다.

- Async Autonomy via Mocks / 모의 기반 독립성 확보: Each group’s specialized CLI commands are the absolute lifeblood of this async-first cooperative model. If any member cannot run their standalone CLI with dummy mock data by the end of May 10 kickoff, the entire timeline will slip. This is the first gatekeeper checkpoint on May 16. 각 그룹의 독립 CLI 커맨드는 이 Async 협업 모델의 생명줄입니다. 만약 Kickoff 미팅 이후 모의 데이터 세트를 기반으로 한 본인의 독립 CLI 구동을 일주일 내에 확보하지 못한다면 전체 일정이 마비됩니다. 5월 16일 말 첫 점검에서 이를 가장 먼저 확인할 것입니다.

- External Comprehension Validation / 외부 독자 시각 검증: The 3-question understanding test (C8) must be run on May 22, not May 26. This preserves a critical 4-day buffer to rewrite and polish the strategic outcome report if the external reviewer finds the analysis confusing. 아웃컴 보고서에 대한 외부인 대상 3대 질문 이해도 테스트(C8)는 중간고사 직전이 아닌 5월 22일에 반드시 수행하여 피드백 반영을 위한 최소 4일의 버퍼 공간을 확보하십시오.

- Freeze Coefficients / 비용 계수 잠금: All SCM cost coefficients in engine/config.py must be completely frozen by the end of Week 2 (May 22). Week 3 is reserved strictly for formatting, report compilation, slide design, and presentation rehearsals — no code or parameter modifications are allowed. engine/config.py 내의 모든 비용 계산 계수는 2주 차 말(5월 22일)에 완전히 잠급니다 (Freeze). 3주 차에는 시스템 정밀 수정, 보고서 작성, 슬라이드 튜닝, 발표 발표 드라이런에만 집중하며, 엔진 로직이나 파라미터를 절대 변경할 수 없습니다.

This WBS represents the streamlined 18-day timeline focused strictly on delivering proxy engine v1.0. For details on post-midterm production scale-ups and real-world pilot deployments, refer to LogiHub_Proxy_Engine_Definition_Roadmap.md Section 6. 본 WBS는 프록시 엔진 v1.0의 성공적인 시연에 초점을 맞춘 18일 집중 로드맵입니다. 중간고사 이후 프로덕션 단계 확장 계획 및 실제 기업 파일럿 적용 계획에 대해서는 LogiHub_Proxy_Engine_Definition_Roadmap.md 6장을 참조하십시오.